|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Daily Scrum Jueves 15 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Cheque la problemática y de ahí empeze a acomodar el proyecto** | **Seguire acomodando** | **No sabia bien como debería quedar** |
| Yulisa | Seleccionar informacion que ira en la calculadora | Crear o investigar sobre los códigos que llevara las funciones | Algunas confusiones con las funciones de los botones |
| Daniel | Hice un boceto del logging | Investigar sobre base de datos | Ninguno |
| Monse | Busque imágenes de la calculadora básica y científica | Empezare a hacer la estructura de una calculadora | Ninguno |
| Sinaí | Estuve con el equipo decidiendo las tareas de cada miembro | Empezare a planificar el código y a realiza algo del código | Ninguno |
| Citly | Investigue sobre los diferentes modelos de calculadora e hice diferentes modelos de estas | Empezare a hacer con mas detalle y color | Las diferencias de algunas calculadora |
| **Daily Scrum Viernes 16 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre** | **¿Qué hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Acomode los pasos del proyecto** | **Terminare de acomodar** | **ninguno** |
| Yulisa | Revise algunos códigos para agregar ala calculadora | Investigar sobre donde compartiremos el proyecto | Ninguno |
| Daniel | Investigar sobre base de datos | Seguir revisando material sobre el tema | Un poco de problemas para entender el tema |
| Monse | Fui ubicando las diferencias de cada calculadora | Seguir con la estructura | Ninguno |
| Sinaí |  |  |  |
| Citly | Analice las diferencias calculadoras | Continuare con los modelos | Ninguno |
| **Daily Scrum Sábado 17 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre** | **¿Qué hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Termine de acomodar el trabajo** | **Asiganare tareas** | **como asignar** |
| Yulisa | Empezare a agregar código a las funciones de los botones | Seguiré agregando código | Ninguno |
| Daniel | Seguiré revisando el material sobre base de daos | Terminar de revisar el material de estudio | Ninguno |
| Monse | Checar como va a ser el usuario y la contraseña | Empezare a hacer el diseño de la calculadora | Ninguno |
| Sinaí |  |  |  |
| Citly | Checar el modelo del inicio de sesión | Seguir un boceto para saber lo que quiero | Ninguno |
| **Daily Scrum Domingo 18 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre** | **¿Qué hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Asigne tareas** | **Empezare un trello** | **Con como usar el trello** |
| Yulisa | Agregue código ala calculadora | Terminare de agregar código ala calculadora | No encontré la manera de acomodar los jframe |
| Daniel | Segui revisando material para aprender base de datos | Empezare a trabajar con base de datos | Ninguno |
| Monse | Busque modelos de la calculadora | Presentare el modelo de la calculadora | Ninguno |
| Sinaí | Estuve investigando sobre los problemas que tuve el dia anterior y intentando resolver el problema que tuve | Continuare investigando y realizar mas del código | Ninguno |
| Citly | Investigue modelos | Presentar diferentes modelos | Ninguno |
| **Daily Scrum Lunes 19 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Hize el trello y con base a eso pude asignar bien las tareas** | **Terminare el trello** | **Sobre las tareas** |
| Yulisa | Agregue código alas funciones de los botones | Seguiré agregando códigos | Ninguno |
| Daniel | Estudie la forma de implementar una base de datos a netbeans | Probare implementar la primera base de datos | ninguno |
| Monse | Descargue y nos pusimos a registrarme en adove para ilustrar | Mostrar avances | Al momento de buscar la aplicación no la ncontraba y también se nos complico el uso |
| Sinaí | Investigue sobre la clase math y de como ponerle la opción de porcentaje ala calculadora | Continuare con el código | Ninguno |
| Citly | Descargue y nos pusimos a registrarme en adove para ilustrar | Mostrar avances | Al momento de buscar la aplicación no la ncontraba y también se nos complico el uso |
| **Daily Scrum Martes 20 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Investigue sobre como usar bien el trello** | **Seguire perfeccionando el tello** | **Uso del trello** |
| Yulisa | Agregue mas codigo ala calculadora | Segiire con los mismo | Que hay quye cosas en la calculadroa que no se como se usan |
| Daniel |  |  |  |
| Monse |  |  |  |
| Sinaí | Agregue codigo ala calculadora y investigue un poco | Continuare con el codigo y investigando | Con el botón para el porcentaje |
| Citly |  |  |  |
| **Daily Scrum miércoles 21 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Me puse de acuerdo con el equipo para reunirnos mañana** | **Me reuinire con el equipo** | **Horarios y acomodados** |
| Yulisa | Estuve trabajando sobre el github, para saber como bajar y subir proyecto | Seguire buscando mas maneras ya que no supe como hacer eso | No busque la forma de subir y bajar proyectos |
| Daniel | Estuve investigando sobre la plataforma de github | Intentare bajar y subir proyectos | Es difícil mi entorno de trabajo |
| Monse | Me reuni con el equipo para saber mas y contarles un poco de github | Buscaremos mas videos | Con como subir y bajar los proyectos del repositorio |
| Sinaí | Estuve investigando sobre github, la manera sobre como bajar y subir proyectos | Seguire investigando | Si, no sabia como subir y bajar proyectos |
| Citly | Investigar a cerca de github y como podíamos subir nuestros proyectos | Seguire con la interfaz | Problemas para subirlo a github |
| **Daily Scrum Jueves 22 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Nos reunimos con el equipo y vi sus avances del equipo** | **Nos reuniremos otra vez y seguire viendo avances** | **Los mismo horarios** |
| Yulisa | Estuve viendo cursos acerca de github | Seguire viendo mas videos | Si, no logre bajar y subir los proyectos |
| Daniel | Baje mi primer repositorio | Intentare subir a una rama | ninguno |
| Monse | Busque videos sobre github | Seguire investigando | Con el github |
| Sinaí | Estuve con el equipo y logramos buscar un video util | Seguire checando el video | Segui sin saber como bajar y subir el proyecto |
| Citly | Entre el equipo tratamos de subir nuestros nombres a github | Seguiremos con la interfaz de la calculadora | No sabia como clonar el proyecto que se subio |
| **Daily Scrum viernes 23 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Investigare sobre github** | **Seguir investigando** | **Como bajar y subir proyectos** |
| Yulisa | Revise el código de la calculadora científica | Seguiré revisando que no tenga problemas en el código de la calculadora | ninguno |
| Daniel | Empecé a programar el login | Seguiré programando el login | ninguno |
| Monse | Empecé a acomodar botones para una mejor presentación | Seguiré mejorando la presentacion visual de la interfaz | ninguno |
| Sinaí | Estoy dando los últimos detalles de la calculadora básica | Revisare todo sobre la calculadora básica | ninguno |
| Citly | Agregue un paquete de imágenes para los botones de la calculadora | Ayudare a mejorar el diseño de la interfaz | ninguno |
| **Daily Scrum sábado 24 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Entre en un meet con un amigo para que me enseñe el uso del github** | **Le enseñe ami equipo a como usar el github** | **ninguno** |
| Yulisa | Clone el repositorio, agregue código a la calculadora científica y por ultimo subi mis cambios | Rectificare que todo este en orden | ninguno |
| Daniel | Subi código de logging al github | Rectificare que todo este en orden | ninguno |
| Monse | Subi mi primer commit del proyecto donde subi la interfaz de la calculadora | Revisare mi código para ver si le pongo alguna modificacion | ninguno |
| Sinaí | Pase todo el código ala calculadora a el proyecto final | Revisaremos si tuvimos problemas | ninguno |
| Citly | Subi mi interfaz con la modificaciones a github | Revisaremos si hay problemas | Al subir el proyecto |
| **Daily Scrum domingo 25 de septiembre del 2022** | | | |
| **Nombre:** | **¿Que hice hoy?** | **¿Qué hare mañana?** | **¿Qué problema tuve?** |
| **Ricardo** | **Subiré todo el trabajo a la plataforma** | **Checare como nos salió el proyecto** | **ninguno** |
| Yulisa | Baje el proyecto para ver que todo este bien | Entrega del proyecto | ninguno |
| Daniel | Subi todo mi código | Entrega del proyecto | ninguno |
| Monse | Intente entrar a github para ver como iba la tarea pero no tenia internet | Se le entrega la tarea al producto owner | Mi internet |
| Sinaí | Terminamos por completo al trabajo | Se entrega | ninguno |
| Citly | Entre e github para ver como iba el proyecto | Entrega del proyectoi | ninguno |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |